Załączniki nr 1

DAT.271.1.10.2023

Istotne dla stron postanowienia umowy

U M O W A  DAT.271.1.10. 2023

zawarta w dniu …........................ r. w Sopocie, pomiędzy:

Gminą Miasta Sopotu, 
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot 
NIP 585-14-11-941; REGON: 191675563; 
w imieniu której działa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 81 – 835 Sopot ul. Kolejowa 14, 
adres poczty elektronicznej: mops@mopssopot.pl 
strona internetowa:  https://bip.mopssopot.pl; 
nr telefonu  58 551 44 19, nr faksu  58 555 04 07 .,

reprezentowaną przez:

Dyrektora MOPS Andrzeja Czekaja ,

zwaną w dalszej treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”,

- W związku z faktem, iż wartość zamówienia jest niższa od kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt.1)  ustawy  z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn. zm), zamówienie udzielane jest na zasadach określonych  w  art. 44 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 284 z późn. zm.) i wewnętrznym regulaminie MOPS dotyczącym zamówień publicznych poniżej kwoty 130 000,00 zł. netto.

.

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla  robót budowlanych polegających na dostawie i montażu windy dla osób z niepełnosprawnościami wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie ul. Kolejowa 14, na podstawie projektu architektoniczno budowlanego na działce według ewidencji gruntów nr 82/5 arkusz mapy 26 , w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez mgr inż. arch. Grzegorza Kartanowicza i prawomocną decyzję nr UA.6740.35.2022 DZ  z dnia 04.04.2022. roku  zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę.

    - W ramach robót budowlanych Zamawiający przewiduje wykonanie:

- Podziemie:

- wykonanie filara 24 x 38 cm z bloczków betonowych kl 15 wspierającego żebro

stropu nad podziemiem

Parter:

- obniżenia istniejącej posadzki o 5 cm

- wykonane bruzdy w posadzce dla zasilania dźwigu

Pietro:

- wycięcie balustrady betonowej o szerokości dźwigu

- wykonanie pochwytu stalowego na wysokości 1,10m na słupkach stalowych co ok. 1,0m

- Roboty przygotowawcze i porządkowe.

2. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia stanowi:

- dokumentacja projektowa,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót

3. Do zakresu obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego należeć będzie zarządzanie procesem inwestycyjnym, który będzie obejmował w szczególności:

- Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

- W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

- Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi wszystkich branż;

- Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

- Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;

- Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

- Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

- Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

- Kontrola ilości i określanie wartości materiałów uzyskanych z rozbiórki;

- Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

- Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

- Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

- Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

- Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

- Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność Wykonawcy dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia raportu z realizacji inwestycji zawierającego w szczególności:

  - Terminy pobytu na budowie

  - Zdjęcia z postępu prac

  - Oświadczenie w sprawie zgodności robót budowlanych z harmonogramem

- Uczestnictwo w przeglądach w okresie gwarancji oraz kontrola usunięcia ujawnionych wad;

- Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

- Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

- Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

§ 2

Zobowiązanie Wykonawcy

Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, z należytą starannością, etyką zawodową i przepisami przewidzianymi dla tego rodzaju robót oraz postanowieniami niniejszej umowy.

§ 3

Termin realizacji

- Zamówienie realizowane będzie do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych opisanych w § 1.

§ 3

Warunki płatności

- Zamawiający za wykonany przedmiot umowy zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy. Wartość robót zgodnie z ofertą cenową wynosi (łącznie z podatkiem VAT) ……………………………………… (słownie: …………………………………………………………………………).

- Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w ciągu 10 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT aby mogła być uznana za prawidłowo wystawioną musi w swojej treści jako Zamawiającego wskazywać – Gminę Miasta Sopotu,  ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot,  NIP 585-14-11-941, która winna być dostarczona na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. Kolejowa 14, 81 -835 Sopot, pod rygorem uznania faktury VAT za niedostarczoną  i brakiem wymagalności należności nią objętych. Płatności za prawidłowo wystawioną fakturę VAT dokonywać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie.

- Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiana przez Wykonawcę, po zakończeniu i protokolarnym odbiorze robót budowlanych o których mowa w § 1 ust. 1.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek podany na fakturze,

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki.

§ 4

Zmiana danych Wykonawcy

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego, pod rygorem nieważności, informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, konta bankowego, numeru NIP,  REGON i telefonu. W razie zaniedbania tego obowiązku wszelka korespondencja i płatności dokonane przez Zamawiającego zgodnie z dotychczasowymi danymi Wykonawcy uznane będą za dokonane skutecznie.

§ 5

Pełnomocnictwo

Niniejsza umowa stanowi pełnomocnictwo dla Wykonawcy w zakresie świadczonej usługi.

§ 6

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu Cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy:

- Wykonawca utraci uprawnienia konieczne do wykonywania umowy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy ponad termin 1 dnia od daty podpisania umowy pod warunkiem rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych, których nadzorowania się podjął na podstawie niniejszej umowy, przerwał wykonywanie umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni lub łącznie 10 dni (suma wszystkich przerw),

- Wykonawca wykonuje umowę w sposób niezgody z przepisami prawa oraz wymaganiami  Zamawiającego określonymi w umowie, w szczególności nie będzie wizytował budowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w trybie przewidzianym w ust. 1 może zostać złożone Wykonawcy w każdy sposób, w który niewątpliwie dotrze do jego wiadomości, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie to powinno zostać złożone w terminie do 7 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy.

§ 7

Kary umowne

- W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w sytuacjach określonych w § 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości umowy wskazanej w § 3 ust. 1.

- W przypadku nieobecności Wykonawcy w zadeklarowanej w ofercie ilości pobytów na budowie w tygodniu, Zamawiający obniży przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie o kwotę 30 zł za każdą nieobecność.

- Zamawiający może dokonywać kompensaty należności z tytułu kar z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

- Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający może dochodzić odszkodowania ponad ustaloną wysokość kar umownych, na ogólnych zasadach prawa cywilnego.

§ 8

Zmiana umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Strony ustalają, że wszelkie kwestie sporne lub rozwiązanie których nie będzie wprost możliwe w oparciu o postanowienia Umowy, rozstrzygane będą z uwzględnieniem (zastosowaniem) postanowień  zapytania ofertowego oraz jego załączników jak i treści oferty Wykonawcy, w oparciu o które Zamawiający przeprowadził postepowanie skutkujące zawarciem niniejszej Umowy.

- Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszej umowy rozpoznawane będą przez odpowiedni sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Dane osobowe Wykonawcy są objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wykonawca niniejszym kwituje odbiór klauzuli informacyjnej w tym zakresie.

- Wszelkie oświadczenia kierowane będą na adresy wskazane na wstępie umowy. Brak powiadomienia o zmianie adresu skutkuje uznaniem doręczenia przesyłki (wiadomości e-mail) na adres wskazany na wstępie umowy.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i innych właściwych przepisów.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego

| ......................................................... WYKONAWCA | ........................................................ ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- |